HELIX AI STUDIO

v8.4.0 Upgrade Plan

"Contextual Intelligence"

| Base Version | v8.3.2 (Living Memory Patch 2) |
| --- | --- |
| Target Version | v8.4.0 (Contextual Intelligence) |
| Document Date | 2026-02-11 |
| Author | Claude Opus 4.6 |
| Source | Qiita MCP/Plugin Summary + BIBLE v8.3.2 Analysis |

Claude Code MCP/Plugin 2026年最新動向を踏まえた

4施策統合アップグレード指示書

# 0. エグゼクティブサマリー

v8.4.0は 「Contextual Intelligence（文脈的知性）」 をコードネームとし、Qiita記事「Claude Codeを最強にするプラグイン・MCP・ツール総まとめ（2026年2月版）」で明らかになった4つのエコシステムトレンドをHelix AI Studioの3Phaseパイプラインに統合する。

| # | 施策名 | 元ネタ | Helix適用 | 優先度/工数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Context7 MCP 即時導入 | Context7 MCP (Tier 1必須級) | Phase 1 coding 指示書の精度向上 | P0 / 極小 (1コマンド) |
| 2 | 構造化Phase 1 プロンプト刷新 | Superpowers (★43,000) | 設計→指示書 2段階分離 | P1 / 中 (プロンプト改修) |
| 3 | Phase 3 完了条件導入 | Ralph Wiggum Loop | 明示的Acceptance Criteria評価 | P1 / 中 (パイプライン改修) |
| 4 | Mid-Session Summary | Claude-Mem (★20,000) | セッション内 中間要約生成 | P2 / 大 (memory_manager) |

さらに、v8.3.2のBIBLE検証で発見された 2件の軽微な記述修正 も併せて実施する。

# 1. 施策A: Context7 MCP 即時導入

P0 — 最優先 / 工数: 極小（コード変更不要・1コマンド）

## 1.1 背景と目的

Qiita記事でTier 1（ほぼ必須級）に分類されたContext7 MCPは、ライブラリ・フレームワークの最新ドキュメントをプロンプトに自動注入し、LLMが古い情報に基づいて誤ったコードを生成する問題を根本的に解決する。

Helix AI Studioでは、Phase 2のcoding担当（devstral-2:123b）がローカルLLMであり学習データの鮮度に制約がある。Context7 MCPをClaude CLI環境に追加することで、Phase 1でClaudeが生成するcoding指示書に最新API仕様が自動的に反映され、Phase 2のローカルLLM出力品質が間接的かつ劇的に向上する。

## 1.2 実装手順

### Step 1: Context7 MCPサーバー追加

ターミナルで以下を実行:

# user scopeで全プロジェクト共通で使用可能にする claude mcp add context7 -s user -- npx -y @upstash/context7-mcp # 追加確認 claude mcp list

### Step 2: 動作確認

Claude Code内で /mcp コマンドを実行し、context7が一覧に表示されることを確認する。

テストプロンプト例: 「PyQt6の最新のQThreadの使い方を教えて」と入力し、Context7が最新ドキュメントを取得して回答に反映されることを確認する。

## 1.3 Helix側コード変更

コード変更は不要。 Claude CLIが自動的にContext7 MCPを利用する。ただし、Phase 1プロンプトに以下のガイダンスを追加することを推奨する:

# mix_orchestrator.py Phase 1 プロンプト末尾に追加 """ codingカテゴリの指示書を生成する際は、使用するライブラリ・ フレームワークの最新APIを考慮してください。Context7 MCPが 利用可能な場合、最新ドキュメントを参照して指示書に反映して ください。 """

## 1.4 影響範囲

| 対象 | 影響 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| soloAI | Claude CLI使用時にContext7が自動利用される | 追加効果あり |
| mixAI Phase 1 | coding指示書生成時に最新API情報が反映 | 主要ターゲット |
| mixAI Phase 2 | 間接的改善（指示書品質向上による） | devstral-2:123b出力品質向上 |
| mixAI Phase 3 | Claude CLI使用時にContext7が自動利用される | 統合品質向上 |

# 2. 施策B: 構造化Phase 1プロンプト刷新

P1 — 重要 / 工数: 中（mix_orchestrator.py プロンプト改修）

## 2.1 背景と目的

Superpowers（★43,000、Anthropic公式マーケットプレイス採択）が示した最大の教訓は、「いきなりコードを書かせない」ワークフローの優位性。Superpowersの7フェーズ（ブレスト→設計仕様→実装計画→TDD→サブエージェント開発→レビュー→統合）は、Helixの3Phaseパイプラインと構造的に類似しているが、Phase 1の内部構造に改善余地がある。

現在のPhase 1は「質問への初回回答 + ローカルLLM指示書」を一括生成している。これを「設計分析」と「指示書生成」の2段階に明示的に分離することで、指示書の品質が飛躍的に向上する。

## 2.2 現行Phase 1プロンプト構造

現行（v8.3.2）:

- ユーザー入力を受け取り、初回回答を生成

- 同時に各ローカルLLMへのJSON形式指示書を出力

- BIBLE + Memory + RAPTORコンテキストが注入されている

問題点: 設計分析と指示書生成が混在しており、Claudeが「考えながら書く」状態。指示書の具体性と一貫性にばらつきが出やすい。

## 2.3 新Phase 1プロンプト構造（2段階分離）

改善後（v8.4.0）:

| 段階 | 名称 | 出力内容 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 設計分析 (Design Analysis) | 1. 問題の分解と要件整理 2. 必要な技術要素の列挙 3. 依存関係の特定 4. リスク・制約の洗い出し 5. 各ローカルLLMに委任すべきタスクの分類 |
| Step 2 | 指示書生成 (Instruction Gen) | 1. 設計分析結果を踏まえた精密な指示書 2. 各カテゴリ別の具体的なAcceptance Criteria 3. 入力コンテキスト（関連ファイルパス・API仕様等） 4. 期待出力フォーマット 5. 初回回答（ユーザー向け中間報告） |

## 2.4 実装詳細

### 対象ファイル: src/backends/mix_orchestrator.py

Phase 1プロンプトテンプレートの改修:

PHASE1_PROMPT_TEMPLATE = ''' あなたはHelix AI Studioの計画立案AIです。 以下のユーザーの質問に対して、2段階で応答してください。 ## Step 1: 設計分析 (Design Analysis) まず以下を分析してください: - 問題の分解と要件整理 - 必要な技術要素と依存関係 - リスク・制約の洗い出し - 各カテゴリ（coding/research/reasoning/translation/vision）への タスク分配方針 ## Step 2: 指示書生成 (Instruction Generation) Step 1の分析を踏まえ、以下を生成してください: - 各カテゴリ別の詳細な指示書（JSON形式） - 各指示書に acceptance_criteria を必ず含める - ユーザーへの中間報告（初回回答） ## 指示書JSONフォーマット { "category": "coding", "task": "具体的なタスク説明", "context": "関連ファイル・API情報", "acceptance_criteria": [ "基準1: 具体的な完了条件", "基準2: 検証可能な品質基準" ], "expected_output_format": "出力形式の指定" } {memory_context} {bible_context} {raptor_context} '''

## 2.5 指示書JSONスキーマ変更点

v8.3.2からの変更点:

- acceptance_criteria フィールド追加（必須・配列）

- context フィールド追加（推奨・文字列）

- expected_output_format フィールド追加（推奨・文字列）

Phase 2側（sequential_executor.py）のJSON解析に後方互換性を持たせ、新フィールドが存在しない場合はデフォルト値で動作するようにする。

# 3. 施策C: Phase 3 明示的完了条件（Acceptance Criteria）導入

P1 — 重要 / 工数: 中（mix_orchestrator.py パイプライン改修）

## 3.1 背景と目的

Ralph Wiggum Loop（Anthropic公式リポジトリ入り、Y Combinator界隈で定番化）の核心的洞察は、「AIは早期終了する傾向がある」こと。Claude Codeが「まあこれでいいか」と判断して止まってしまう問題を、完了条件の明示化で解決する。

Helixの品質検証ループ（Phase 3 → Phase 2再実行 → Phase 3、最大max_phase2_retries=2回）は既にこのパターンを持つが、Phase 3での「品質不足」判断基準が暗黙的。Phase 1で生成したacceptance_criteriaをPhase 3プロンプトに渡し、チェックリスト形式で評価させることで、ループ品質が大幅に向上する。

## 3.2 実装フロー

- Phase 1が各カテゴリ別指示書に acceptance_criteria を含めて生成

- Phase 2が各ローカルLLMを順次実行（変更なし）

- Phase 3プロンプトに全カテゴリのacceptance_criteriaを統合し、チェックリスト評価セクションを追加

- Phase 3 Claudeが各基準に対して PASS/FAIL を判定

- FAILがある場合、該当カテゴリのPhase 2再実行を指示（具体的な不足点付き）

- 全基準PASS → 最終統合回答を生成

## 3.3 Phase 3プロンプト改修

対象ファイル: src/backends/mix_orchestrator.py

# Phase 3 プロンプトに追加するセクション PHASE3_CRITERIA_SECTION = ''' ## 品質評価チェックリスト 以下のAcceptance Criteriaに対して、各Phase 2出力を評価してください。 {acceptance_criteria_json} 各基準に対して以下の形式で判定: - PASS: 基準を満たしている（根拠を1文で） - FAIL: 基準を満たしていない（不足点と再実行指示） 全基準PASSの場合のみ最終統合回答を生成。 1つでもFAILがあれば再実行カテゴリと具体的指示を返却。 '''

## 3.4 パイプライン変更点

- acceptance_criteriaの受け渡し: Phase 1のJSON出力からacceptance_criteriaを抽出し、Phase 3のコンテキストに含める。mix_orchestrator.pyの_execute_pipeline()内で中間データとして保持。

- Phase 3応答の解析強化: Phase 3のClaude応答からPASS/FAIL判定を構造的に抽出するパーサーを追加。FAILの場合、該当カテゴリと具体的再実行指示を抽出。

- ログ強化: 品質評価結果をdata/sessions/に保存し、品質改善の推移を追跡可能にする。

# 4. 施策D: Mid-Session Summary（セッション内中間要約）

P2 — 改善 / 工数: 大（memory_manager.py 拡張）

## 4.1 背景と目的

Claude-Mem（★20,000）の「Endless Mode（バイオミメティックメモリ）」は、長時間セッション向けのメモリアーキテクチャ。5つのライフサイクルフック（SessionStart→UserPromptSubmit→PostToolUse→Summary→SessionEnd）で自動記録する設計。

HelixのRAPTOR多段要約は session→weekly→version の階層でセッション完了後に要約を生成するが、1セッション内での中間要約がない。長いmixAIセッション（複数Phase 2再実行を含むケース）では、セッション中盤以降のPhase 1/3でのメモリコンテキストが最新状態を反映しない可能性がある。

## 4.2 設計

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 新メソッド | raptor_mid_session_summary(session_id, messages, trigger_count) |
| トリガー条件 | 同一セッション内のユーザーメッセージ数が閾値（デフォルト5）を超えるごと |
| 要約レベル | episode_summaries テーブルに level='mid_session' で保存 |
| 要約内容 | 直近N件のメッセージをministral-3:8bで1-2文に要約 |
| コンテキスト反映 | raptor_get_multi_level_context()に mid_session レベルを追加し、session内要約も検索対象に含める |
| 非同期化 | 既存のRaptorWorker(QThread)パターンを再利用 |

## 4.3 実装詳細

### 4.3.1 memory_manager.py 変更

- episode_summaries の level CHECK制約に 'mid_session' を追加

- raptor_mid_session_summary(session_id, messages, trigger_count) メソッド新規実装

- raptor_get_multi_level_context() に mid_session レベルの検索を追加（session要約と同等の優先度）

- build_context_for_phase1() / build_context_for_solo() で mid_session 要約が自動反映されるように

### 4.3.2 claude_tab.py / mix_orchestrator.py 変更

- メッセージカウンター追加: session内のメッセージ数を追跡する変数を追加

- トリガーチェック: メッセージ数が閾値（MID_SESSION_TRIGGER_COUNT = 5）の倍数に達するたびにmid_session要約をトリガー

- RaptorWorkerの拡張: mid_session要約に対応するモード追加（既存のsession/weeklyと並列）

## 4.4 DBスキーマ変更

-- episode_summaries.level に 'mid_session' を追加 -- 既存DBには ALTER TABLE 不要（CHECK制約はSQLiteで強制されないため） -- ただしBIBLE Source of TruthのCREATE TABLE定義は更新する -- BIBLE更新: level TEXT NOT NULL CHECK(level IN ('session','weekly','version','mid_session')),

## 4.5 設定パラメータ

| パラメータ | 型 | デフォルト | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MID_SESSION_TRIGGER_COUNT | int | 5 | 中間要約トリガーのメッセージ間隔 |
| MID_SESSION_CONTEXT_CHARS | int | 600 | 中間要約コンテキストの最大文字数 |

# 5. 付帯修正: BIBLE v8.3.2 軽微修正（2件）

P3 — 軽微 / 工数: 極小（BIBLE文書修正のみ）

| # | 修正内容 | 対象箇所 |
| --- | --- | --- |
| 1 | episode_summaries CREATE TABLE 本体に status カラムを含める （現在は ALTER TABLE コメントで追加しているが、Source of Truth として CREATE TABLE に直接含めるべき） | BIBLE Section 3.7 SQL正規定義 |
| 2 | config.json の auth_method 値を cli/api の2値から cli/api/ollama の3値に修正（Section 6.3の3方式記述と整合） | BIBLE Section 12.1 config.json仕様 |

# 6. 実装順序と依存関係

## 6.1 推奨実装順序

| 順序 | 施策 | 優先度 | 所要時間（目安） | 前提条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施策A Context7 MCP | P0 | 10分 | なし（独立実行可能） |
| 2 | 付帯修正 BIBLE 2件 | P3 | 15分 | なし（独立実行可能） |
| 3 | 施策B 構造化Phase 1 | P1 | 2-3時間 | 施策Aの効果を確認してから |
| 4 | 施策C Phase 3完了条件 | P1 | 2-3時間 | 施策Bの完了が必須 （acceptance_criteria依存） |
| 5 | 施策D Mid-Session | P2 | 4-6時間 | 施策B/Cとは独立可能 だが最後が安全 |

## 6.2 依存関係図

施策A (Context7) ──────────────────────────→ 効果確認 (独立) │ ▼ 施策B (構造化Phase 1) ──→ acceptance_criteria生成 │ ▼ (依存) 施策C (Phase 3完了条件) ──→ criteria評価ループ 施策D (Mid-Session) ────→ 独立実装可能（推奨: 最後）

# 7. ファイル変更一覧

| ファイル | 施策 | 変更内容 |
| --- | --- | --- |
| src/backends/mix_orchestrator.py | B, C | Phase 1プロンプト2段階化 + Phase 3 Acceptance Criteria評価セクション追加 + acceptance_criteria受け渡し |
| src/memory/memory_manager.py | D | raptor_mid_session_summary() 新規 + raptor_get_multi_level_context() mid_session対応 + level CHECK更新 |
| src/tabs/claude_tab.py | D | メッセージカウンター追加 + mid_session トリガーチェック + RaptorWorker mid_sessionモード |
| src/utils/constants.py | ALL | APP_VERSION='8.4.0', APP_CODENAME='Contextual Intelligence', MID_SESSION_TRIGGER_COUNT=5 |
| config/app_settings.json | ALL | version='8.4.0' |
| BIBLE/BIBLE_Helix AI Studio_8.4.0.md | ALL | 全施策の設計・変更履歴を反映した新BIBLE |

# 8. 検証チェックリスト

## 8.1 施策A検証

- claude mcp list で context7 が表示される

- soloAIでPyQt6関連の質問をしてContext7が最新ドキュメントを取得する

- mixAIでcoding指示書にライブラリの最新API情報が含まれる

## 8.2 施策B検証

- Phase 1出力にStep 1（設計分析）セクションが含まれる

- Phase 1出力の指示書JSONに acceptance_criteria フィールドが存在する

- Phase 1出力の指示書JSONに context フィールドが存在する

- 既存のPhase 2解析で新JSONフィールドがエラーにならない（後方互換）

## 8.3 施策C検証

- Phase 3の出力にPASS/FAIL判定セクションが含まれる

- 意図的に品質が低い入力を与えた場合にFAIL判定→Phase 2再実行が発動する

- 全基準PASSの場合に最終統合回答が正常に生成される

- data/sessions/ に品質評価ログが保存される

## 8.4 施策D検証

- soloAIで5メッセージ以上のセッションを実行し、episode_summariesにlevel='mid_session'レコードが生成される

- 6メッセージ目以降のbuild_context_for_solo()にmid_session要約が含まれる

- mixAIでPhase 2再実行を含む長いセッションでmid_session要約が生成される

- 既存のsession/weekly/version要約に影響がない

# 9. 設計哲学ノート

v8.4.0の4施策は、2026年2月時点のClaude Codeエコシステムが示す3つのトレンドへのHelix独自の応答である:

| トレンド | エコシステムの回答 | Helixの回答 |
| --- | --- | --- |
| セッション間の記憶 | Claude-Mem (セマンティック要約+3層検索) | 4層メモリ+RAPTOR+ Mid-Session Summary (施策D) |
| 構造化ワークフロー | Superpowers (7フェーズ強制) | 3Phase + 構造化Phase 1 + Acceptance Criteria (施策B+C) |
| 最新知識の注入 | Context7 MCP (ドキュメント自動注入) | Context7 MCP + Claude指示書経由で ローカルLLMに間接転写 (施策A) |

Helixの独自性は、これらの個別ツールが提供する機能を 「3Phaseパイプライン」という統合フレームワーク内で相乗効果を発揮させる 点にある。Context7の最新知識はPhase 1の指示書品質を高め、構造化Phase 1のacceptance_criteriaはPhase 3の評価精度を高め、Mid-Session Summaryは全Phaseのコンテキスト品質を高める。個々の改善がパイプライン全体に波及する循環的な品質向上がv8.4.0の核心である。

— End of Document —